**BITÁCORA 6**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Gestión de turnos de trabajo Ariaca |
| Jefe de Proyecto: | Gonzalo Muñoz  Eduardo Rojo |
| Integrantes: | Gabriel Echeverría  Javier Rojas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **14-10-2022** | **ASISTENTES**:   * Gabriel Echeverría * Javier Rojas * Gonzalo Muñoz * Eduardo Rojo | |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el equipo de trabajo. 2. Revisión de las mejoras del Front y Back End. 3. Comentarios y mejoras del Front y Back End. | |
| **SUGERENCIAS** | * Utilizar un gestor de diseño * Pasar el sistema a un dominio web. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Restricción por horario de la noche a la mañana siguiente. * Que se le hace al trabajador extra, debido a que son 3 turnos por día y 1 tiene libre. * En qué momento hay 2 personas por turno. * Preguntar porque hay 2 personas en la mañana. * Preguntar por diseño del calendario. * Preguntar por si se puede repetir el horario o seguir siendo aleatorio. * Poder ver el horario que se generó anteriormente. | |
| **META O SPRINT** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 21/10/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Gestión de avance del proceso   **Responsable:** Eduardo Rojo   1. Supervisión y documentación del avance de los participantes.   **Responsable:** Gonzalo Muñoz   1. Reunión con el cliente   **Responsable:** Gonzalo Muñoz y Eduardo Rojo   1. Mejoras del Front-End.   **Responsable:** Javier Rojas   1. Mejoras del Back-End.   **Responsable:** Gabriel Echeverría   1. Realizar una base de datos   **Responsable:** Gabriel Echeverría |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Informar los comentarios del cliente.  Ver avances de la semana anterior. |