**BITÁCORA 8**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Gestión de turnos de trabajo Ariaca |
| Jefe de Proyecto: | Gonzalo Muñoz  Eduardo Rojo |
| Integrantes: | Gabriel Echeverría  Javier Rojas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **28-10-2022** | **ASISTENTES**:   * Gabriel Echeverría * Javier Rojas * Gonzalo Muñoz * Eduardo Rojo | |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el equipo de trabajo. 2. Comentarios de las mejoras del Back-End. 3. Comentarios sobre la base de datos. 4. Discusión de los diseños del Front End. | |
| **SUGERENCIAS** |  | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Problemas con generar el horario a fin e inicio del nuevo mes. * Preguntar al cliente cuando llegan los itinerarios nuevos. * Restricción de 2 domingos libres por mes. * Restricción de 1 día libre por persona. * Implementar el itinerario de vuelo en el sistema. * Optimizar el tiempo de respuesta del algoritmo. | |
| **META O SPRINT** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 07/11/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Gestión de avance del proceso.   **Responsable:** Eduardo Rojo.   1. Supervisión y documentación del avance de los participantes.   **Responsable:** Gonzalo Muñoz.   1. Mejoras del Front End y diseño.   **Responsable:** Javier Rojas.   1. Implementación de restricciones.   **Responsable:** Gabriel Echeverría. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Mejoras del Back End sobre las restricciones del sistema. * Mejoras del Front End. * Diseño del Front End. |