**BITÁCORA 8**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Gestión de turnos de trabajo Ariaca |
| Jefe de Proyecto: | Gonzalo MuñozEduardo Rojo |
| Integrantes: | Gabriel EcheverríaJavier Rojas |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****28-10-2022** | **ASISTENTES**: * Gabriel Echeverría
* Javier Rojas
* Gonzalo Muñoz
* Eduardo Rojo
 |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el equipo de trabajo.
2. Comentarios de las mejoras del Back-End.
3. Comentarios sobre la base de datos.
4. Discusión de los diseños del Front End.
 |
| **SUGERENCIAS** |  |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Problemas con generar el horario a fin e inicio del nuevo mes.
* Preguntar al cliente cuando llegan los itinerarios nuevos.
* Restricción de 2 domingos libres por mes.
* Restricción de 1 día libre por persona.
* Implementar el itinerario de vuelo en el sistema.
* Optimizar el tiempo de respuesta del algoritmo.
 |
| **META O SPRINT** |  |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 07/11/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Gestión de avance del proceso.

**Responsable:** Eduardo Rojo.1. Supervisión y documentación del avance de los participantes.

**Responsable:** Gonzalo Muñoz.1. Mejoras del Front End y diseño.

**Responsable:** Javier Rojas.1. Implementación de restricciones.

**Responsable:** Gabriel Echeverría. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Mejoras del Back End sobre las restricciones del sistema.
* Mejoras del Front End.
* Diseño del Front End.
 |