**BITÁCORA 10**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Gestión de turnos de trabajo Ariaca |
| Jefe de Proyecto: | Gonzalo Muñoz  Eduardo Rojo |
| Integrantes: | Gabriel Echeverría  Javier Rojas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **18-11-2022** | **ASISTENTES**:   * Gabriel Echeverría. * Javier Rojas. * Gonzalo Muñoz. * Eduardo Rojo. | |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el equipo de trabajo. 2. Mejoras del Backend (turnos equitativos y las alertas). 3. Conexión del Frontend y el Backend sobre los turnos equitativos. 4. Mejoras del Frontend en cuanto a su diseño, generar horario y sección actualizaciones. | |
| **SUGERENCIAS** |  | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Restricción de días libres de los operarios dentro de una semana donde haya 2 meses distintos (no debe haber 2 días libres). * Restricción de turnos de los operarios dentro de una semana donde haya 2 meses distintos (no debe haber turnos de 16 horas). * Resolución de la imagen en la página principal. * Conectar frontend y backend en cuanto a las alertas. * Problemas en cuanto al botón submit y agregar choque. * Empezar con el manual de usuario. * Conexión completa de frontend y backend. * Empezar con el algoritmo estable. | |
| **META O SPRINT** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 25/11/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Gestión de avance del proceso.   **Responsable:** Eduardo Rojo.   1. Supervisión y documentación del avance de los participantes.   **Responsable:** Gonzalo Muñoz.   1. Mejoras del Front End.   **Responsable:** Javier Rojas.   1. Agregar restricciones faltantes.   **Responsable:** Gabriel Echeverría.   1. Conexión de Frontend y Backend   **Responsable:** Gabriel Echeverría y Javier Rojas. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Revisión de la conexión de backend y frontend.  Revisión de las restricciones faltantes. |