**BITÁCORA 12**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Gestión de turnos de trabajo Ariaca |
| Jefe de Proyecto: | Gonzalo MuñozEduardo Rojo |
| Integrantes: | Gabriel EcheverríaJavier Rojas |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****25-11-2022** | **ASISTENTES**: * Gabriel Echeverría.
* Javier Rojas.
* Gonzalo Muñoz.
* Eduardo Rojo.
 |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el equipo de trabajo.
2. Reportes finales del backend, este ya se encuentra listo con sus restricciones.
3. Reportes sobre el módulo de actualizaciones del frontend y su conexión con el backend.
 |
| **SUGERENCIAS** |  |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Seguir con el módulo de actualizaciones.
* Afinar detalles finales del frontend.
 |
| **META O SPRINT** |  |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 2/12/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Gestión de avance del proceso.

**Responsable:** Eduardo Rojo.1. Supervisión y documentación del avance de los participantes.

**Responsable:** Gonzalo Muñoz.1. Mejoras del Front End.

**Responsable:** Javier Rojas y Gabriel Echeverría.1. Módulo de actualizaciones.

**Responsable:** Javier Rojas. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Revisión de arreglos del frontend.
* Informaciones sobre los avances del módulo de actualizaciones.
 |