**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto II |
| PROYECTO: | LJR |
| GRUPO: | Grupo nº1 Raiza Ossandón, Angel Alarcón, Fabián Justo, Mathiu Orellana |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN: 16 de Noviembre 2022** | Asistentes: Raiza Ossandón, Angel Alarcón, Fabián Justo, Mathiu Orellana. |
| **DESARROLLO** | 1. Comenzar el modulo de reconocimiento de cartas UNO para poder implementarlo en la aplicación.
2. Comienzo de investigación de reconocimiento de voz en la aplicación
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Comenzar la elaboración de la aplicación para dispositivos RaspBerry pi 3, debido a las fallas constantes de la implementación de dispositivo móvil
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** |  |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | Miércoles 23 de noviembre 2022. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Implementar el modulo de reconocimiento de cartas UNO en la aplicación**Responsables:** Raiza OssandónImplementar el reconocimiento de Voz en la aplicación**Responsables:** Fabian Justo |
| **-** | **TEMAS A TRATAR** |  |