**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto II |
| PROYECTO: | LJR |
| GRUPO: | Grupo nº1 Raiza Ossandón, Angel Alarcón, Fabián Justo, Mathiu Orellana |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN: 23 de Noviembre 2022** | Asistentes: Raiza Ossandón, Angel Alarcón, Fabián Justo, Mathiu Orellana. | |
| **DESARROLLO** | 1. Comienzo de elaboración de la aplicación para dispositivos RaspBerry pi 3, debido a las fallas constantes de la extensión “Buildozer” para la elaboración de la aplicación en dispositivos móviles. 2. Eliminación del modulo de reconocimiento de cartas UNO, debido a fallas constantes y debido al acorte de tiempo. | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Empezar a elaborar el poster científico del proyecto | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | Miércoles 28 de noviembre 2022. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Empezar a elaborar el poster científico del proyecto  **Responsables:** Angel Alarcón  Comienzo del Informe final y manual de usuario  **Responsables:** Angel Alarcón y Fabian Justo |
|  | **TEMAS A TRATAR** |  |