**BITÁCORA 04**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Sistema web de administración de insumos de la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile |
| Jefe de Proyecto: | Benjamín Poblete |
| Integrantes: | Angelina Orozco  Benjamín Poblete |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **05-10-2022** | **ASISTENTES**:  Angelina Orozco  Benjamín Poblete | |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el cliente 2. Presentación de ejemplos del diseño front-end del sistema mejorado 3. Solicitud de documentos faltantes para mejorar el diseño | |
| **SUGERENCIAS** |  | |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Realizar los cambios solicitados por el cliente al diseño del front-end 2. Continuar el desarrollo del modelado del sistema 3. Desarrollo BPM de la propuesta | |
| **META O SPRINT** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 12/10/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Mejorar el diseño del front-end   **RESPONSABLE**: Angelina Orozco   1. Desarrollar el modelado del sistema   **RESPONSABLE**: Benjamín Poblete |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Mejorar el diseño del sistema  Mejorar el modelado del sistema  BPM de la propuesta |