**BITÁCORA 06**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Sistema web de administración de insumos de la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile |
| Jefe de Proyecto: | Benjamín Poblete |
| Integrantes: | Angelina Orozco  Benjamín Poblete |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **16-11-2022** | **ASISTENTES**:  Angelina Orozco  Benjamín Poblete | |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el cliente 2. Presentación del modelado de la base de datos | |
| **SUGERENCIAS** |  | |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Continuar el desarrollo del modelado del sistema 2. Empezar desarrollo del back-end | |
| **META O SPRINT** |  | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 25/11/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Mejorar el diseño del front-end   **RESPONSABLE**: Angelina Orozco   1. Desarrollo back-end   **RESPONSABLE**: Benjamín Poblete |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Mejorar el diseño del sistema  Back-end del sistema |