**BITÁCORA 07**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 4 |
| PROYECTO: | Sistema web de administración de insumos de la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile |
| Jefe de Proyecto: | Benjamín Poblete |
| Integrantes: | Angelina OrozcoBenjamín Poblete  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****25-11-2022** | **ASISTENTES**:Angelina Orozco |
| **DESARROLLO** | 1. Reunión con el cliente
2. Presentación front-end del sistema
3. Solicitud de datos de servidor.
 |
| **SUGERENCIAS** |  |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Realizar los cambios solicitados por el cliente al diseño del front-end
2. Desarrollo del back-end del sistema
 |
| **META O SPRINT** |  |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 02/12/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Mejorar el diseño del front-end

**RESPONSABLE**: Angelina Orozco1. Desarrollar del back-end del sistema

**RESPONSABLE**: Benjamín Poblete |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Desarrollo del front-end del sistemaDesarrollo del back-end del sistema |