**BITÁCORA 8**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | * Bernando Choque
 |
| Integrantes: | * Jose Diaz
* Cristián Fritis
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****2-11-2022** | **ASISTENTES**:* José Diaz
* Cristián Fritis
 |
| **DESARROLLO** | * Arreglo del dashboard.
* Avance en el módulo de correo.
* Se entrega los recursos a utilizar para el desarrollo del backend.
 |
| **SUGERENCIAS** | * Avanzar con el contenido del correo y la lógica de este.
* Crear esqueleto del PDF que se creara con los datos de los usuarios.
* Realizar consultas más avanzadas.
 |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Corregir el frontend mostrado y crear un dashboard.
* Realizar automatización del correo.
 |
| **META O SPRINT** | * Comenzar la implementación del primer Módulo.
* Realizar una investigación de nodemailer y pdfMake.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 9/11/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Finalizar con las historias de usuario: Cristián Fritis.
* Crear Trello: Jose Diaz y Cristián Fritis.
* Conectar con la base de datos del cliente: Jose diaz.
* Avanzar el dashboard: Cristián Fritis y Jose Diaz.
* Crear modelo del correo a enviar al cliente:Cristián Fritis
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Crear Trello para depositar todo el desarrollo SCRUM del proyecto.
* Realizar capacitación de las herramientas a utilizar para el proyecto.
* Corregir el frontend de la aplicación.
 |