**BITÁCORA 8**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | * Bernando Choque |
| Integrantes: | * Jose Diaz * Cristián Fritis |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **2-11-2022** | **ASISTENTES**:   * José Diaz * Cristián Fritis | |
| **DESARROLLO** | * Arreglo del dashboard. * Avance en el módulo de correo. * Se entrega los recursos a utilizar para el desarrollo del backend. | |
| **SUGERENCIAS** | * Avanzar con el contenido del correo y la lógica de este. * Crear esqueleto del PDF que se creara con los datos de los usuarios. * Realizar consultas más avanzadas. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Corregir el frontend mostrado y crear un dashboard. * Realizar automatización del correo. | |
| **META O SPRINT** | * Comenzar la implementación del primer Módulo. * Realizar una investigación de nodemailer y pdfMake. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 9/11/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Finalizar con las historias de usuario: Cristián Fritis. * Crear Trello: Jose Diaz y Cristián Fritis. * Conectar con la base de datos del cliente: Jose diaz. * Avanzar el dashboard: Cristián Fritis y Jose Diaz. * Crear modelo del correo a enviar al cliente:Cristián Fritis |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Crear Trello para depositar todo el desarrollo SCRUM del proyecto. * Realizar capacitación de las herramientas a utilizar para el proyecto. * Corregir el frontend de la aplicación. |