**BITÁCORA 9**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | * Bernando Choque |
| Integrantes: | * Jose Diaz * Cristián Fritis |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **9-10-2022** | **ASISTENTES**:   * José Diaz * Cristián Fritis | |
| **DESARROLLO** | * Arreglo del dashboard. * Avance en el módulo de correo. * Avance en el módulo del pdf. | |
| **SUGERENCIAS** | * Avanzar con el contenido del correo. * Crear diseño del PDF y el contenido del mismo. * Rediseñar Dashboard con lo solicitado por el cliente. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Corregir el frontend mostrado y crear un dashboard. * Realizar automatización del correo. * Crear modulo del PDF. * Crear informe 2. | |
| **META O SPRINT** | * Realizar una investigación de nodemailer y pdfMake. * Avanzar con el módulo del correo. * Avanzar con el diseño del PDF. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 22/11/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Conectar con la base de datos del cliente: Jose diaz. * Avanzar el dashboard: Cristián Fritis y Jose Diaz. * Crear modelo del correo a enviar al cliente:Cristián Fritis * Crear modulo del PDF : Jose Diaz. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Realizar capacitación de las herramientas a utilizar para el proyecto. * Corregir el frontend de la aplicación. * Crear los modulos solicitados. |