**BITÁCORA 10**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto IV |
| PROYECTO: | “Desarrollo e integración de módulo para la presentación de estados de proyectos a clientes”. |
| Jefe de Proyecto: | * Bernando Choque |
| Integrantes: | * Jose Diaz * Cristián Fritis |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **22-11-2022** | **ASISTENTES**:   * José Diaz * Cristián Fritis | |
| **DESARROLLO** | * Finalización del diseño del Dashboard. * Avance en el módulo de correo. * Avance en el módulo del pdf. | |
| **SUGERENCIAS** | * Terminar con el diseño del PDF. * Terminar el diseño del correo automático. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Finalizar módulo de automatización del correo. * Finalizar modulo del PDF. | |
| **META O SPRINT** | * Terminar con el módulo del correo. * Terminar con el diseño del PDF. * Terminar informe final. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 9/12/2022 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Avanzar el dashboard: Cristián Fritis y Jose Diaz. * Crear modelo del correo a enviar al cliente:Cristián Fritis * Crear modulo del PDF : Jose Diaz. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Terminar los modulos solicitados. * Mostrar modelo final al cliente. |