**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 1 |
| PROYECTO: | ANT-0T0 |
| GRUPO: | 5 A |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **Semana 4 (4/9)** | ASISTENTES: Diego Ferrada, Fabian Quezada, Javier Huanca, Joshua Jara y Maykol Bravo |
| **DESARROLLO** | 1. Se finalizo el informe “Formulación del proyecto”. 2. Se siguió avanzando en la codificación del robot. 3. Continuamos con el desarrollo de la wiki. |
| **SUGERENCIAS** | 1. Comenzar a resolver la presentación del proyecto. 2. Designar las partes de cada uno para la presentación. 3. Revisar la finalización del informe. |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Como hacer que funcione la interfaz con el robot. 2. ¿Cumple el informe con la rubrica de evaluación? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 11/09/2023 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3  1. Continuar con la programación del robot.  (**RESPONSABLES**: Joshua Jara)  2. Redactar el informe del proyecto. (**RESPONSABLES:** Javier Huanca, Diego Ferrada)  3. Desarrollar la presentación del proyecto.  (**RESPONSABLE:** Fabian Quezada).  4. Desarrollar la wiki. (**RESPONSABLE:** Maykol Bravo). |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Formulación del Proyecto. 2. Informe/Presentación de la Formulación del Proyecto. |