**BITÁCORA DE AVANCE**

| CURSO: | Proyecto 1 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Proyecto Mini Golf ev3 |
| GRUPO: | 3B (Pascalito) |

 http://pomerape.uta.cl/redmine/

| **FECHA DE SESIÓN:** **02-09-23** | ASISTENTES: Denis Condori, Fernando Klinger, Esteban Gutierrez, Ignacio Gallardo y Martin Salinas. |
| --- | --- |
| **DESARROLLO** | 1.- Se terminó la parte móvil del robot de mini golf.2.- Se está probando la programación del servidor y cliente.3.- Se está realizando un programa para controlar el robot con un control de PS4.4.- Se avanza en el informe y presentación.6.- Se trabajó en el logo del proyecto7.- Se actualizó la wiki |
| **SUGERENCIAS** | 1. Comprender el uso correcto de la biblioteca ev3dev para desarrollar el código de la manera mas optima.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Desarrollar el funcionamiento del brazo del ev3 para que le pegue a la pelota.
2. Desarrollar el código para el funcionamiento del robot ev3dev
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 09/09/2023 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV31. Seguir con el armado del robot, el cual consta de varias etapas. (**RESPONSABLES**: Martin Salinas, Denis Condori ).
* Construcción de la base.
1. Reportar, generar videos y fotos del avance semanal. (**RESPONSABLES:** Fernando Klinger, Esteban Gutierrez, Ignacio Gallardo)
* Publicar en la wiki redmine
* comentar
1. Elaborar el registro de actividades semanales. (**RESPONSABLES**: Denis Condori).
2. Crear el código base de funcionamiento y el código de comunicación con el robot ev3. (**RESPONSABLES**: Ignacio Gallardo , Fernando Klinger)
3. Determinar la física del golpe de una pelota de mini golf. (**RESPONSABLES**: Ignacio Gallardo)
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Informe y presentación
2. Mejorar la wiki
 |