**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyectos 1 |
| PROYECTO: | Alligator 3000 |
| GRUPO: | 2A |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****Semana 4 (04/09)** | ASISTENTES: Brian López, Karen Mamani, Angie Martínez, Polette Montt, Bastián Sucso  |
| **DESARROLLO** | 1. Mantuvimos la actualización constante del progreso de esta semana en la plataforma Redmine.
2. Se creo el logotipo del proyecto y se le asigno un nombre.
3. Establecimos una conexión entre el robot LEGO Mindstorms EV3DEV y la computadora a través del servidor.
4. Estamos programando en Python para manipular el robot e integramos una interfaz gráfica.
5. Actualizamos la wiki.
6. Avanzamos con el informe y la presentación.
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Continuar con la indagación del sistema del robot.
2. Seguir con el proceso de programación y la interfaz grafica.
3. Finalizar el informe y la presentación.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. ¿Cuáles son las alternativas disponibles para mejorar el rendimiento del robot mediante diversos mecanismos?
2. ¿Qué mejoramiento podríamos implementar en el código y la interfaz grafica?
 |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 11/09/2023 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | TRABAJO LEGO EV3 Mini Golf Robot1) Encargarse de la elaboración de informes, así como de la captura de imágenes y videos que muestren el progreso semanal. (**R**: Angie Martínez). a) Publicar la información en la wiki de Redmine. b) Subir archivos y documentos relacionados.3) Trabajar en la bitácora semanal para registrar las actividades y avances. (**R**: Polette Montt).4) Avanzar en la adaptación del código necesario para el programa del robot. (**R**: Bastián Sucso, Brian López).5) Realizar avances en la confección de la Carta Gantt, planificando las etapas del proyecto. (**R**: Bastián Sucso). |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Formulación del Proyecto.
2. Informe/Presentación de la Formulación del Proyecto.
 |