**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

| CURSO: | Proyecto 1 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Golf ev3 |
| GRUPO: | 4B |

| **FECHA DE SESIÓN:**  **Semana 6 (12/09)** | ASISTENTES: Diego López, Sebastian Becerra, Bryan Vega, Gustavo Morales, Sergio Huanca |
| --- | --- |
| **DESARROLLO** | 1. Se perfecciona codificación robot golpe pelota 2. Se perfecciona informe 1 3. Se prepara presentación informe 1 4. Se ajusta brazo robot golpe pelota 5. Se hace ppt para presentar informe 1 6. Se presenta informe 1 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Mejorar carta gantt y tablas gestion riesgos y presupuesto 2. Editar presupuesto y en vez de comprar pc’s, arrendarlos |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Mejorar interfaz tkinter conectada robot 2. Mejorar informe 1 3. Asignar presentadores presentación |

| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | Semana 7 (19/09) |
| --- | --- | --- |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3   1. Mejorar codificación robot (Diego Lopez, Gustavo morales) 2. Actualización y generación videos/fotos del avance semanal wiki. (**Rs**: Sergio Huanca). 3. Trabajar bitácora semanal y carta gantt (**R**: Sebastian Becerra). 4. Modificar Funcionalidad Robot (**R**: Bryan Vega) 5. Preparación ppt presentación informe 1 (**R**: Bryan Vega, Sebastian Becerra, Sergio Huanca) |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Programación y codificación movimientos. 2. Presentación informe 1 |