**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 1 |
| PROYECTO: | ANT-0T0 |
| GRUPO: | 5 - A |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **Semana 7 (02/10)** | ASISTENTES: Maykol Bravo, Diego Ferrada, Javier Huanca, Joshua Jara, Fabian Quezada |
| **DESARROLLO** | 1. Se inició el proceso de investigación de la interfaz de usuario del programa 2. Se reorganizaron los roles de cada integrantes posterior al cambio solicitado por el profesor 3. Se establecieron las actividades a completar de cada rol para las sesiones próximas |
| **SUGERENCIAS** | 1. Construir una plataforma para sostener la pelota |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. ¿Cómo podemos modificar el robot para mejorar su capacidad de giro sin desmantelar un porcentaje importante del mismo? 2. ¿Qué herramientas podemos utilizar para desarrollar una interfaz compatible con el robot? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 09/10/23 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Modificar el diseño del robot para mejorar la capacidad de giro. (**Responsables**: Maykol Bravo, Javier Huanca) 2. Investigar y comenzar el desarrollo de la interfaz de usuario para controlar remotamente el robot. (**Responsables**: Diego Ferrada, Javier Huanca) 3. Actualizar la wiki del proyecto y modificar de manera acorde el informe. (**Responsables**: Joshua Jara, Fabián Quezada) |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Estado de la interfaz de usuario 2. Retroalimentación de las tareas de la semana anterior |