**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 1 |
| PROYECTO: | ANT-0T0 |
| GRUPO: | 5 - A |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **Semana 8 (13/11)** | ASISTENTES: Maykol Bravo, Diego Ferrada, Javier Huanca, Joshua Jara, Fabian Quezada |
| **DESARROLLO** | 1. Se avanzó en el desarrollo de la interfaz del robot 2. Se investigó y desarrolló el servidor a utilizar para controlar el robot remotamente 3. Se modificaron y agregaron algunos índices en el informe para reflejar la segunda fase del proyecto |
| **SUGERENCIAS** | 1. Retroalimentar sobre las faltas en el informe de planificación |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. ¿Cómo podemos poner la interfaz en funcionamiento? 2. ¿Deberemos modificar la trayectoria esperada de la pelota o la plataforma del robot para que funcionen en conjunto? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 20/11/23 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Finalizar el desarrollo de la interfaz. (**Responsables**: Diego Ferrada, Javier Huanca) 2. Agregar al informe los índices correspondientes a la segunda fase del proyecto. (**Responsables**: Joshua Jara, Fabian Quezada) 3. Comprobar o modificar la trayectoria calculada para la pelota de acuerdo a la nueva plataforma del robot. (**Responsables**: Diego Ferrada, Maykol Bravo) |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Estado de la interfaz de usuario 2. Retroalimentación de las tareas de la semana anterior |