**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 1 |
| PROYECTO: | ANT-0T0 |
| GRUPO: | 5 - A |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****Semana 8 (13/11)** | ASISTENTES: Maykol Bravo, Diego Ferrada, Javier Huanca, Joshua Jara, Fabian Quezada  |
| **DESARROLLO** | 1. Se avanzó en el desarrollo de la interfaz del robot
2. Se investigó y desarrolló el servidor a utilizar para controlar el robot remotamente
3. Se modificaron y agregaron algunos índices en el informe para reflejar la segunda fase del proyecto
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Retroalimentar sobre las faltas en el informe de planificación
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. ¿Cómo podemos poner la interfaz en funcionamiento?
2. ¿Deberemos modificar la trayectoria esperada de la pelota o la plataforma del robot para que funcionen en conjunto?
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 20/11/23 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Finalizar el desarrollo de la interfaz. (**Responsables**: Diego Ferrada, Javier Huanca)
2. Agregar al informe los índices correspondientes a la segunda fase del proyecto. (**Responsables**: Joshua Jara, Fabian Quezada)
3. Comprobar o modificar la trayectoria calculada para la pelota de acuerdo a la nueva plataforma del robot. (**Responsables**: Diego Ferrada, Maykol Bravo)
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Estado de la interfaz de usuario
2. Retroalimentación de las tareas de la semana anterior
 |