**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 1 |
| PROYECTO: | ANT-0T0 |
| GRUPO: | 5 - A |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****Semana 10 (27/11)** | ASISTENTES: Maykol Bravo, Diego Ferrada, Javier Huanca, Joshua Jara, Fabian Quezada  |
| **DESARROLLO** | 1. Se finalizó y comprobó la estabilidad del nuevo sistema de giro del robot
2. Se puso en funcionamiento todos los motores para preparar la fase de pruebas
3. Se agregó información a los índices correspondientes a la fase II
4. Se resolvieron los problemas de conectividad
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Comprobar el ángulo de tiro de la pelota
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Funcionamiento de las ruedas y el palo del robot
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 04/12/23 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Codificar las funciones para la nueva versión del robot. (**Responsables**: Diego Ferrada)
2. Preparar la presentación de avace. (**Responsables**: Joshua Jara, Fabian Quezada)
3. Testear el funcionamiento del sistema de giro. (**Responsables**: Diego Ferrada, Javier Huanca, Maykol Bravo)
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Estado de la interfaz de usuario
2. Retroalimentación de las tareas de la semana anterior
3. Preparativos para la presentación de avance
 |