**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | PortaPapeles |
| GRUPO: | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****28/08/2018** | **ASISTENTES**:Antonio Parada F.Barís Klobertanz Q.Camilo Rojas H.Kevin Marca Ch.Eduardo Caldera C.Mino Burgos H.Hugo Quispe. |
| **DESARROLLO** | 1. Se comenzó con la redacción del proyecto, formulando el objetivo general y los objetivos específicos.
2. El equipo decidió usar el editor “Ace”.
3. El equipo decidió usar “Ubuntu Server”.
4. Se realizaron las primeras pruebas con el editor “Ace”.
5. Se definió “Scrum Personalizado” como metodología a utilizar.
6. Se definió el alcance del proyecto.
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Usar el tiempo de una manera más eficiente.
2. Ordenar la distribución del trabajo entre los miembros del equipo.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Definir herramienta a utilizar para apoyar el punto 2 de la sección de sugerencias.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 04/09/2018. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Continuar con la redacción del proyecto. **RESPONSABLE**: Kevin Marca Ch.1. Decidir la base de datos a utilizar.

 **RESPONSABLE:** Barís Klobertanz Q.1. Comenzar con la construcción de la carta gantt
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Debate sobre la base de datos a utilizar.2. Debate sobre las actividades a desarrollar en el proyecto. |