**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 1 |
| PROYECTO: | Rubik PENG |
| GRUPO: | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****23/08/2018** | **ASISTENTES**:Pedro Araya A.Nicolás Colque M.Gabriel Echeverria C.Esteban Ovando L. |
| **DESARROLLO** | 1. Se consiguió las piezas faltantes para la construcción del robot de acuerdo con el diseño escogido por el equipo.
2. Se realizó un avance en la construcción del robot.
3. Se avanzó en la planificación del proyecto.
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Organizar mejor el tiempo.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Buscar un reemplazo para las piezas faltantes para armar el robot.
2. Resolver dudas con respecto a la planificación del proyecto
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 30/08/2018 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Terminar el armado del robot. **RESPONSABLE**: Pedro Araya y Esteban Ovando2. Instalar el sistema operativo en el robot **RESPONSABLE**: Nicolás Colque3. Terminar la planificación del proyecto **RESPONSABLE:** Gabriel Echeverría |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Construcción del robot.2. Planificación del proyecto. |