BITÁCORA DE AVANCE
(Semana 10)

CURSO:	Proyectos 1
PROYECTO:	Proyecto Machine EV3 G1
GRUPO:	A

FECHA DE SESIÓN: / Semana 10 (27/11)	ASISTENTES: Cristhian Sánchez, Sergio Rabanal, Valentina Álvarez, Jean Piere Duran, César Jiménez
DESARROLLO	Revisión del informe de avance. / Revisión de la presentación. / Recolectar información del robot para empezar a realizar el manual de usuario y sus posibles errores y soluciones.
SUGERENCIAS	Reunirse como grupo fuera de horario de clases para realizar pruebas y buscar errores en profundidad.
CUESTIONES A RESOLVER	Errores de formato, redaccion, orden, coherencia en el informe de avance / Ajustar tiempo entre cada integrante de la presentación.

PRÓXIMA REUNIÓN	FECHA	10/12/2023
SEMANAL	TAREAS Y RESPONSABLES	TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3 / Modificar partes mecánicas del robot en caso de alguna falla.(Sergio rabanal, Valentina Alvarez, Jean Piere Duran). / Empezar a redactar el manual de usuario, / redactar el informe final.(Jean Piere Duran, Cristhian Sánchez, Cesar Jimenez).
	TEMAS A TRATAR	1. Manual de usuario. / 2. Informe Final. / 3. Fallas técnicas del robot. / 4. Corregir errores que puedan existir en la programación del robot u optimización del código.