**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | PortaPapeles |
| GRUPO: | 2 |
| ENCARGADO BITACORA: | Mino Burgos |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****4/09/2018** | **ASISTENTES**:Antonio Parada F.Barís Klobertanz Q.Camilo Rojas H.Kevin Marca Ch.Eduardo Caldera C.Mino Burgos H.Hugo Quispe. |
| **DESARROLLO** | Se comenzó distribuyendo los trabajos a cada miembro del equipo:-Antonio Parada: Descripción de las actividades y entregable-Barís Klobertanz: Implementar ACE en el servidor del proyecto-Camilo Rojas: Definición del problema y del sistema-Kevin Marca: Ordenamiento y administración del primer entregable.-Eduardo Caldera: Descripción de las actividades y entregable-Mino Burgos: Descripción de las actividades y entregable-Hugo Quispe: Especificación del método de desarrollo y definición de la estructura organizacional. |
| **SUGERENCIAS** | 1. Distribuir los trabajos más rápido, Hoy nos demoramos aproximadamente 30 minutos en esto.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Falto tiempo. Nos juntaremos para avanzar fuera del horario de trabajo.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | Por definir, antes del 11/09/2018. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Carta Gant: Camilo Rojas.Ruta crítica: Barís Klobertanz.Gestión de riesgos: Antonio Parada, Eduardo Caldera.Costos: Hugo Quispe.Conclusión: Mino Burgos.Presentación: Kevin Marca. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Elaboración de la presentación y del informe. |