**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | iCode-Class |
| GRUPO: | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **04/09/2018** | **ASISTENTES**:  Diego Valencia  Fabian Urrutia  Luis Lecaros  Charlotte Soto  Manuel Tapia | |
| **DESARROLLO** | 1. Se presentó un avance en el plan de proyecto.    1. Se definió la metodología a utilizar.    2. Se definieron los riesgos asociados al desarrollo del proyecto.    3. Se definieron las actividades que se deberán realizar en todo el transcurso del proyecto. 2. Se realizaron pruebas con una demo creada previamente en el servidor físico provisto. | |
| **SUGERENCIAS** |  | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Definir los costos asociados al desarrollo preliminar del proyecto. 2. Desarrollar una Carta Gantt que coincida con la metodología asociada. 3. Desarrollar la presentación correspondiente para el día martes 11 de septiembre. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 11/09/2018 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * + - 1. Realizar una serie de mockups del servidor web además de implementar el sistema de autentificación con y sin Angular utilizando Node y Mongo.   **RESPONSABLE**: Fabián Urrutia – Daniela Oñate   1. Finalizar la planificación de proyecto, de forma que exista un avance significativo el cual pueda ser expuesto.   **RESPONSABLE:** Luis Lecaros - Charlotte Soto - Manuel Tapia   1. Realizar las pruebas correspondientes con la API de cliente de Etherpad   **RESPONSABLE:** Diego Valencia |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Carta Gantt  2. Costo asociado al proyecto |