**BITÁCORA DE AVANCE**

| CURSO: | Proyecto II |
| --- | --- |
| PROYECTO: | “ALBA” |
| GRUPO: | 1 |

| **FECHA DE SESIÓN:**  **27 de noviembre** | ASISTENTES: Daniel Alday, Tomás Silva, Juan Yampara | |
| --- | --- | --- |
| **DESARROLLO** | Se acordaron informaciones varias con respecto al desarrollo del proyecto:   * Se acordó con el profesor finalmente los sensores que se requerirían * Se acordó que se requería el diseño de las aplicaciones del proyecto * Se acordó que se requería casos de uso que ejemplifiquen el uso y funcionamiento del proyecto   Se realizó un bosquejo gráfico de los casos de uso del sistema   * Posteriormente se desarrolló en detalle junto al informe   Se detallaron algunas vistas de la aplicación móvil de la aplicación  Se elaboró la presentación de la segunda fase | |
| **SUGERENCIAS** | Seguir elaborando más vistas de la aplicación móvil  Investigar sobre tecnologías de servidores para la necesidad del proyecto (transmisión en tiempo real) | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | ¿Cuánto demorará investigar todo lo relacionado a tecnologías de comunicación web? Actualmente no se tiene conocimiento sobre el tema | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 6 de diciembre |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Investigar tecnologías de comunicación web. R: Tomás Silva  Desarrollar las vistas diseñadas usando React Native. R: Daniel Alday  Investigar sobre librerías de los sensores requeridos y sobre su implementación junto a un servidor. R: Juan Yampara |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Tecnologías para servidores |