## Slide 1
Proyecto
“Wall•E”

## Slide 2: Objetivos

## Slide 3: Generales
Desarrollar un robot funcional que implemente el uso de algoritmos y en base a ello sea capaz de armar un cubo Rubik.

## Slide 4: Específicos
Construir un robot en base a piezas lego.
Implementar el uso del lenguaje de programación (Python).
Manipular el robot vía remota.

## Slide 5: Organización
Jefe de Proyecto
Programador
Constructor
Documentación

## Slide 6: Comunicación

## Slide 7: Carta Gantt

## Slide 11: Plan de Riesgo

## Slide 12
Riesgos | Probabilidad de Ocurrencia | Nivel de Impacto | Acciones Remediables
Salida de un integrante del equipo | 10% | 2 | Repartir todas las tareas de dicha persona con el resto de los miembros del equipo.
Enfermedad o accidente de algún integrante | 10% | 3 | Reorganizar el equipo de tal forma que se pueda cubrir en su totalidad la labor asignada a dicho miembro.
Falta de piezas | 15% | 4 | Reemplazar la pieza faltante con alguna pieza parecida.
Error en construcción del robot | 25% | 2 | Identificar la parte donde esta el error y se procederá a arreglar dicha parte.
Daño de la tarjeta SD | 50% | 1 | Cambiar la tarjeta SD por una nueva y volver a realizar todo lo ya realizado en la tarjeta dañada
Falla en los motores | 45% | 2 | Cambiar el motor averiado del robot por uno en buen funcionamiento.