**BITÁCORA 1**

| CURSO: | Proyecto 4 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Sistema de Control y Gestión de Presupuesto de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile |
| Jefe de Proyecto: | Diego Baltazar |
| Integrantes: | * Diego Baltazar * Dylan Choque |

| **FECHA DE SESIÓN:**  **01-04-2024** | **ASISTENTES**:   * Diego Baltazar - Roberto Gamboa * Dylan Choque - Pablo Contreras | |
| --- | --- | --- |
| **DESARROLLO** | * Se llevó a cabo la Reunión con el cliente * Se conversó sobre la problemática y la posible solución * Se conversó acerca del procedimiento actual de la gestión del presupuesto. * Se entregaron medios para mantenerse en contacto. * Se definió un horario para las próximas reuniones. | |
| **SUGERENCIAS** | * Comenzar la investigación de posibles herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto * Comenzar un prototipo del proyecto para ver si coincide con lo conversado en la reunión. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Documentar el planteamiento del proyecto * Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema * Desarrollar el documento para firmar los requerimientos con el cliente | |
| **META O SPRINT** | Fase inicial para definir el proyecto. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 16/04/2024 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Definir los requisitos funcionales/no funcionales del Proyecto (Diego Baltazar y Dylan Choque). * Establecer objetivos alcanzables durante el proyecto (Diego Baltazar). * Investigar acerca de las tecnologías a utilizar en el proyecto (Dylan Choque) * Avanzar con el informe de proyecto (Diego Baltazar y Dylan Choque). |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Mostrar los avances realizados a los clientes. * Mostrar los requerimientos analizados. |