**BITÁCORA 1**

| CURSO: | Proyecto 4 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Sistema de Control y Gestión de Presupuesto de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile |
| Jefe de Proyecto: | Diego Baltazar |
| Integrantes: | * Diego Baltazar
* Dylan Choque
 |

| **FECHA DE SESIÓN:****01-04-2024** | **ASISTENTES**:* Diego Baltazar - Roberto Gamboa
* Dylan Choque - Pablo Contreras
 |
| --- | --- |
| **DESARROLLO** | * Se llevó a cabo la Reunión con el cliente
* Se conversó sobre la problemática y la posible solución
* Se conversó acerca del procedimiento actual de la gestión del presupuesto.
* Se entregaron medios para mantenerse en contacto.
* Se definió un horario para las próximas reuniones.
 |
| **SUGERENCIAS** | * Comenzar la investigación de posibles herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto
* Comenzar un prototipo del proyecto para ver si coincide con lo conversado en la reunión.
 |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Documentar el planteamiento del proyecto
* Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema
* Desarrollar el documento para firmar los requerimientos con el cliente
 |
| **META O SPRINT** | Fase inicial para definir el proyecto. |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 16/04/2024 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Definir los requisitos funcionales/no funcionales del Proyecto (Diego Baltazar y Dylan Choque).
* Establecer objetivos alcanzables durante el proyecto (Diego Baltazar).
* Investigar acerca de las tecnologías a utilizar en el proyecto (Dylan Choque)
* Avanzar con el informe de proyecto (Diego Baltazar y Dylan Choque).
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Mostrar los avances realizados a los clientes.
* Mostrar los requerimientos analizados.
 |