**BITÁCORA 01**

| CURSO: | Proyecto 4 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Diagnóstico de Salud Mental con Inteligencia Artificial (Mental-IA) |
| Jefe de Proyecto: | Sergio Hernán Valenzuela Cámara |
| Integrantes: | Bastian Mamani Yucra  Ismael Rojas Flores |

| **FECHA DE SESIÓN:**  **26-03-2024** | **ASISTENTES**:  Bastian Mamani Yucra  Ismael Rojas Flores | |
| --- | --- | --- |
| **DESARROLLO** | 1. Creación de preguntas para el cliente. 2. Desarrollo de conversión de texto simple voz a texto por Python. 3. Desarrollo de conversión de texto simple voz a texto por Python en tiempo real. | |
| **SUGERENCIAS** | Iniciar una investigación de posibles herramientas para el desarrollo inicial del proyecto. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Lograr comunicación con el cliente. 2. Establecer fecha de reuniones semanales. | |
| **META O SPRINT** | Lograr completar la Fase 1: Recolección de datos. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 30/03/2024 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Establecer la fecha de reuniones semanales con el cliente.   **RESPONSABLE**: Bastian Mamani - Ismael Rojas   1. Documentar el problema a resolver del proyecto.   **RESPONSABLE**: Bastian Mamani   1. Explorar posibles herramientas y soluciones a resolver del proyecto.   **RESPONSABLE**: Ismael Rojas |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Determinar y retroalimentar la problemática del cliente. |