**BITÁCORA 02**

| CURSO: | Proyecto 4 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Diagnóstico de Salud Mental con Inteligencia Artificial (Mental-IA) |
| Jefe de Proyecto: | Sergio Hernán Valenzuela Cámara |
| Integrantes: | Bastian Mamani YucraIsmael Rojas Flores |

| **FECHA DE SESIÓN:****30-03-2024** | **ASISTENTES**:Bastian Mamani YucraIsmael Rojas Flores |
| --- | --- |
| **DESARROLLO** | 1. Se logró la comunicación con el cliente y definición del proyecto.
2. Retroalimentación de los primeros desarrollos iniciales por parte del cliente.
3. Se establece una reunión semanal. Sábado a las 9:00.
 |
| **SUGERENCIAS** | Hacer un bosquejo para las etapas iniciales del proyecto |
| **TEMAS A RESOLVER** | 1. Establecer los objetivos por el servicio llamado taiga.io.
2. Averiguar temas de deep learning.
 |
| **META O SPRINT** | Lograr completar la Fase 1: Recolección de datos. |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 06/04/2024 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Establecer las técnicas de lematización fase inicial

**RESPONSABLE**: Bastian Mamani1. Entregar la problemática y solución

**RESPONSABLE**: Bastian Mamani - Ismael Rojas1. Realizar impact mapping y user story mapping

**RESPONSABLE**: Bastian Mamani - Ismael Rojas |
|  | **TEMAS A TRATAR** | Resolver fase de planeación. |