BITÁCORA DE AVANCE

| CURSO: | Proyecto 1 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Proyecto “X” |
| GRUPO: | 5 |

| FECHA DE SESIÓN: | Semana 1 (12 de Agosto – 16 de Agosto) ASISTENTES: Jhon Alarcón, Fernando Garrido, Ana Gutierrez, Cristobal Hernandez, Felipe Lira |
| --- | --- |
| DESARROLLO | - Comienzo del proyecto. - Discusión e investigación inicial sobre el diseño del robot. - Escritura de la primera bitácora. - Inicio de sesión inicial en Redmine. |
| SUGERENCIAS | - Comenzar a utilizar la plataforma Redmine para organizar tareas y realizar un seguimiento del progreso. - Documentar apropiadamente todas las etapas que atraviese el proyecto, para facilitar revisión de progreso. - Instalar y aprender como utilizar la aplicación de LEGO MINDSTORMS EV3 |
| CUESTIONES A RESOLVER | - ¿Cuál es y cómo se construiría un diseño apropiado para nuestro robot? Se están considerando varias opciones. - ¿Cómo funciona el software integrado del robot? (LEGO MINDSTORMS EV3). Se necesita explorar más a fondo sus capacidades. - ¿Cómo se programa en ese software? |

| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 19/08/2024 |
| --- | --- | --- |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3 - Empezar a construir el robot, con un diseño presumiblemente funcional basado en los resultados de la investigación inicial. - Reportar, generar videos y fotos del avance semanal para una mejor documentación visual. - Trabajar en la bitácora semanal, detallando los avances y desafíos. - Trabajar en el código y entender cómo funciona el entorno de programación de LEGO MINDSTORMS EV3. |
|  | TEMAS A TRATAR | - Armado del robot: Definición del diseño final, inicio de la construcción y primera implementación del software. - Instalación del software y codificación. - Definir los roles de cada integrante de grupo. |