BITÁCORA DE AVANCE

| CURSO: | Proyecto 1 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Proyecto “” |
| GRUPO: | 5 |

| FECHA DE SESIÓN: | Semana 2 (19 de Agosto – 23 de Agosto) ASISTENTES: Jhon Alarcón, Fernando Garrido, Ana Gutiérrez, Cristóbal Hernández, Felipe Lira |
| --- | --- |
| DESARROLLO | - Confección de diseño provisorio del Robot EV3. - Desarrollo de pruebas con código de Python. - Designación de roles para cada integrante. - Escritura de la segunda bitácora. |
| SUGERENCIAS | - Comenzar a fotografiar y filmar avances con el robot EV3, para facilitar una mejor documentación. - Confeccionar un diseño con las características requeridas para el robot EV3 con el fin de comenzar a programar de manera eficiente. - Evaluar el desempeño de cada integrante en su rol designado, para trabajar de manera organizada. |
| CUESTIONES A RESOLVER | - ¿Cómo construir el diseño deseado con las piezas que tenemos?, ¿Necesitaremos pedir más piezas? - ¿Cómo conectar en código la relación entre usuario y servidor?, ¿Cuáles son las funciones de los sensores de color y el sensor ultrasónico? Se necesita investigación complementaria. - ¿Cómo funciona la carta Gantt de Redmine? Asistir a la tutoría del profesor. |

| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 26/08/2024 |
| --- | --- | --- |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3 - Perfeccionar el diseño del robot EV3, con un diseño eficiente basado en las características requeridas. (Felipe Lira, Fernando Garrido) - Reportar, generar videos y fotos del avance semanal para una mejor documentación visual. - Trabajar en la bitácora semanal, detallando los avances y desafíos. (Todos) - Trabajar en el código y la interfaz requerida. (Jhon Alarcón, Ana Gutiérrez, Cristóbal Hernández) |
|  | TEMAS A TRATAR | - Armado del robot: Definición del diseño final, confección de un diseño y probar más códigos de Python. - Desarrollo de la carta Gantt. - Avanzar en la codificación del robot EV3. - Definir un nombre para el Proyecto. |