**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | PortaPapeles |
| GRUPO: | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****21/08/2018** | **ASISTENTES**:Antonio Parada F.Barís Klobertanz Q.Camilo Rojas H.Kevin Marca Ch.Eduardo Caldera C.Mino Burgos H.Hugo Quispe. |
| **DESARROLLO** | 1. Se avanzó en el desarrollo del login.
2. Se realizaron los mockups de la pantalla de inicio de usuario y de profesor.
3. Se realizar los mockups de la pantalla de editor de texto de usuario y profesor.
4. Se avanzó en la wiki del proyecto.
5. Se realizó la corrección del informe.
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Usar el tiempo de una manera más eficiente.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Mejorar los mockups con el feedback recibido por parte del cliente.
2. Término de la implementación del login
3. Editar la carta Gantt.
4. Avanzar en la wiki del proyecto.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 28/08/2018. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Mejorar los mockups con el feedback recibido por parte del cliente. (Encargado:Barís Klobertanz).2. Término de la implementación del login  (Caldera, Parada).3.Editar la carta Gantt. (Burgos, Rojas).4.Avanzar en la wiki del proyecto.(Quispe, Marca) |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Debate sobre que se debe implementar añadiendo nuevas cosas en el desarrollo del software a futuro. |