**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | PortaPapeles |
| GRUPO: | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****02/10/2018** | **ASISTENTES**:Antonio Parada F.Barís Klobertanz Q.Camilo Rojas H.Kevin Marca Ch.Eduardo Caldera C.Mino Burgos H.Hugo Quispe. |
| **DESARROLLO** | 1. Se desarrollaron los diagramas generales de casos de uso y secuencia del proyecto.
2. Se avanzó con la implementación del editor de texto colaborativo.
3. Se corrigió la carta Gantt en base a las sugerencias del cliente y se definieron los entregables.
4. Se avanzó en la wiki del proyecto.
5. Se elaboró el contrato del sistema.
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Usar el tiempo de una manera más eficiente.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Término de la implementación del editor.
2. Avanzar en la wiki del proyecto.
3. Análisis y diseño del entregable 1.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 09/10/2018. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Continuar con la implementación del editor de texto colaborativo (Caldera, Parada). 2. Iniciar con el análisis del primer entregable (Quispe, Rojas).3. Avanzar con la wiki del proyecto (Marca).  |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Debate sobre que se debe implementar añadiendo nuevas cosas en el desarrollo del software a futuro. |