**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 1 |
| PROYECTO: | Proyecto Wheatley Robotics |
| GRUPO: | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **Semana 1 (25/08)** | **ASISTENTES:**  Martín Castillo, Adiel Espinoza, Renato Almeyda, Osvaldo Costagliola, Nicolas Zarzuri. |
| **DESARROLLO** | 1. Se hizo la primera presentación del proyecto. 2. Se hizo la entrega del primer informe de avance del proyecto. 3. Se analizaron problemas y deficiencias en la formulación del proyecto. |
| **SUGERENCIAS** | 1. Mejorar la forma en que se hace la repartición de los sueldos. 2. Enfocar el proyecto en Python. |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. ¿Cómo formular la planificación de la fase 2 del proyecto? 2. ¿Qué podríamos mejorar del prototipo? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 15/09/2024 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | **TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3**   1. Construcción del robot (RS: Osvaldo Costagliola, Nicolas Zarzuri). 2. Bitácoras, carta Gann, informes (R: Martín Castillo). 3. Generar fotos del avance (R: Martín Castillo). 4. Codificación (RS: Renato Almeyda, Adiel Espinoza). |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Fase 2 del proyecto. 2. Planificación de la carta Gantt. 3. Elaboración de la GUI del proyecto. 4. Planificación de la Wiki. |