BITÁCORA DE AVANCE

| CURSO: | Proyecto 1 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | “Blitz” |
| GRUPO: | 5 A |

| FECHA DE SESIÓN: | Semana 9 (14 de Octubre– 20 de Octubre) ASISTENTES: Jhon Alarcón, Fernando Garrido, Ana Gutiérrez, Cristóbal Hernández, Felipe Lira. |
| --- | --- |
| DESARROLLO | - Se avanzó en el desarrollo de la interfaz gráfica, integrando nuevas funciones para el movimiento del robot. - Se continuó con el desarrollo y actualización de la plataforma Redmine, incorporando los avances más recientes del proyecto. - Se revisaron las funcionalidades de los movimientos del robot, ajustando detalles pendientes y preparando las pruebas correspondientes. |
| SUGERENCIAS | - Continuar investigando cómo optimizar el control del robot a través del mando (joystick). - Realizar pruebas de las nuevas funciones de movimiento para asegurar su correcta implementación. - Mantener una revisión constante de la documentación para corregir posibles errores. |
| CUESTIONES A RESOLVER | 1. ¿Funcionan correctamente las nuevas funciones agregadas para el movimiento del robot? 2. ¿Es necesario realizar ajustes adicionales en la interfaz para mejorar la experiencia del usuario? |

| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 21/10/2024 |
| --- | --- | --- |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3 - Reportar, generar videos y fotos del avance semanal. (R: Todos). - Finalizar ajustes al diseño del robot (R:Felipe Lira, Fernando Garrido). - Trabajar en la bitácora semanal (R: Jhon Alarcón, Cristóbal Hernández). - Desarrollar el código e interfaz. (R: Jhon Alarcón, Cristóbal Hernández). - Documentar en plataforma Redmine (R: Ana Gutiérrez) |
|  | TEMAS A TRATAR | - Revisión y actualización de la documentación - Finalización del diseño de la interfaz gráfica. - Pruebas y validación de las funciones creadas para el movimiento del robot. |