**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 1 |
| PROYECTO: | GTP-1 |
| GRUPO: | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **Semana 8 (14/10)** | **ASISTENTES:**  Benjamín Flores, Alex Muñoz, Jonathan Orellana, Pattricio Medina |
| **DESARROLLO** | 1. Continuando la nueva garra del robot. 2. Continuando con una nueva interfaz más cómoda. 3. Planificando la creación del manual de usuario. 4. Continuando con la wiki dentro del redmine. 5. Quedo en un 80% de termino la nueva garra. 6. La nueva interfaz ya fue terminada. 7. Se probó conectar el robot al pc para probar los algoritmos de la nueva interfaz. 8. Empezamos el manual de usuario. |
| **SUGERENCIAS** | 1. Planificar correctamente el manual de usuario. 2. Implementar fotos del avance del robot dentro de la wiki |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. ¿Qué otras cosas se podrían implementar a la wiki para que se vea más ordenada? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | **Lunes 30/09/2024**  **Miércoles 02/10/2024**  **Viernes 04/10/2024** |
| **Semana 9 (21/10)** | **TAREAS Y RESPONSABLES** | **PROGRAMACION DEL ROBOT**   1. Jonathan Orellana 2. Pattricio Medina   **CREACION DE BITACORA DE AVANCE**   1. Benjamín Flores   **CREACION DE CARTA GANTT**   1. Alex Muñoz   **DOCUMENTACION DEL PROYECTO**   1. Benjamín Flores   **TRABAJO DEL ROBOT**   1. Alex Muñoz |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Terminar el Manual de usuario 2. Terminar con la versión 2 del robot 3. Revisar correctamente los algoritmos del robot 4. Continuar con la Wiki |