BITÁCORA DE AVANCE

| CURSO: | Proyecto 1 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | “Blitz” |
| GRUPO: | 5 A |

| FECHA DE SESIÓN: | Semana 10 (21 de Octubre– 27 de Octubre) ASISTENTES: Jhon Alarcón, Fernando Garrido, Ana Gutiérrez, Cristóbal Hernández, Felipe Lira. |
| --- | --- |
| DESARROLLO | - Se realizaron pruebas a la interfaz, revisando su conexión y cómo opera a través del servidor. - Se continuó con el desarrollo y actualización de la plataforma Redmine, incorporando los avances más recientes del proyecto. - Se finalizo el diseño del robot y ya está listo en su forma final. - Definir bien el tema de la física del robot para que funcione como necesitamos. |
| SUGERENCIAS | - Avanzar en la planificación de la Presentación ll para asegurar que esté lista a tiempo. - Revisar el código y la documentación de la interfaz para optimizar la conexión y el rendimiento. |
| CUESTIONES A RESOLVER | 1. ¿Qué opciones nos servirían para implementar la física del robot de forma precisa? 2. ¿Hay algún ajuste que mejorar en la interfaz o en el servidor para que la conexión sea más estable? |

| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 21/10/2024 |
| --- | --- | --- |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | TRABAJO LEGO MINDSTORMS EV3 - Reportar, generar videos y fotos del avance semanal. (R: Todos). - Finalizar ajustes al diseño del robot (R:Felipe Lira, Fernando Garrido). - Trabajar en la bitácora semanal (R: Jhon Alarcón, Cristóbal Hernández). - Desarrollar el código e interfaz. (R: Jhon Alarcón, Cristóbal Hernández). - Documentar en plataforma Redmine (R: Ana Gutiérrez) |
|  | TEMAS A TRATAR | - Implementar la física del robot. - Finalizar presentación. - Grabar al robot en funcionamiento. |