**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | PortaPapeles |
| GRUPO: | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **16/10/2018** | **ASISTENTES**:  Antonio Parada F.  Barís Klobertanz Q.  Camilo Rojas H.  Kevin Marca Ch.  Eduardo Caldera C.  Mino Burgos H.  Hugo Quispe. | |
| **DESARROLLO** | 1. Se avanzó con la implementación del editor de texto colaborativo. 2. Transformación del modelo relacional a no relacional. 3. Se realizó el diagrama de caso de uso general. 4. Se corrigió y firmo el contrato del sistema. 5. Se avanzó en la wiki. | |
| **SUGERENCIAS** | 1. Usar el tiempo de una manera más eficiente. | |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. Término de la implementación del editor. 2. Avanzar en la wiki del proyecto. 3. Análisis y diseño del entregable 1. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 23/10/2018. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Continuar con la implementación del editor de texto colaborativo (Caldera, Klobertanz).  2. Continuación del análisis y diseño del entregable 1 (Quispe, Marca, Rojas).  3. Avanzar con la wiki del proyecto (Marca).  4. Implementar la base de datos(Parada). |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Debate sobre que se debe implementar añadiendo nuevas cosas en el desarrollo del software a futuro. |