**BITÁCORA DE AVANCE**

http://pomerape.uta.cl/redmine/

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 1 |
| PROYECTO: | GTP-1 |
| GRUPO: | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:**  **Semana 10 (28/10)** | **ASISTENTES:**  Benjamín Flores, Alex Muñoz, Jonathan Orellana, Pattricio Medina |
| **DESARROLLO** | 1. Continuando con la versión 3 de la garra para el robot. 2. Interfaz terminada. 3. Continuar con el manual de usuario. 4. Terminado el manual de usuario implantando lo faltante. 5. Terminado la garra V.3 del robot. 6. Sistema de conexión de la interfaz terminada. |
| **SUGERENCIAS** | 1. Empezar con el informe de avance. 2. Continuar con más avances en la wiki. |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. ¿Cómo podríamos implementar los conocimientos físicos al informe de avance? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | **Lunes 04/11/2024**  **Miércoles 06/11/2024**  **Viernes 08/11/2024** |
| **Semana 11 (04/11)** | **TAREAS Y RESPONSABLES** | **PROGRAMACION DEL ROBOT**   1. Jonathan Orellana   **CREACION DE BITACORA DE AVANCE**   1. Benjamín Flores   **CREACION DE CARTA GANTT**   1. Alex Muñoz   **DOCUMENTACION DEL PROYECTO**   1. Benjamín Flores   **DISEÑADOR DE PROYECTO**   1. Pattricio Medina   **TRABAJO DEL ROBOT**   1. Alex Muñoz |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Empezar y terminar el informe de avance 2. Pulir últimos detalles para dar la presentación de avance. 3. Añadir más fotos de avances para la wiki y continuar la misma. |