**BITÁCORA DE AVANCE**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | PROYECTO 3 |
| PROYECTO: | PortaPapeles |
| GRUPO: | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****16/10/2018** | **ASISTENTES**:Antonio Parada F.Barís Klobertanz Q.Camilo Rojas H.Kevin Marca Ch.Eduardo Caldera C.Mino Burgos H.Hugo Quispe. |
| **DESARROLLO** | 1. Se avanzó con la implementación del editor de texto colaborativo.
2. Análisis de y se avanzó en la realización de los diagramas de secuencia.
3. Finalización del modelo del software.
4. Estudio de la comunicación por socket.
 |
| **SUGERENCIAS** | 1. Usar el tiempo de una manera más eficiente.
 |
| **CUESTIONES A RESOLVER** | 1. La intercomunicación entre varios usuarios a la vez.
2. Avanzar en la wiki del proyecto.
3. Avanzar en el desarrollo del siguiente informe.
4. Desarrollar la siguiente presentación del avance del proyecto.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 30/10/2018. |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | 1. Continuar con la implementación del editor de texto colaborativo (Caldera, Klobertanz). 2. Continuación del análisis y diseño del entregable 1 (Quispe, Marca, Rojas).3. Avanzar con la wiki del proyecto (Marca). 4. Implementar la base de datos(Parada).5. Realizar una presentación del avance del proyecto. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | 1. Implementación de la comunicación por sockets. |