BITÁCORA 1

| CURSO: | Proyecto 4 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | FOUCH - Seguimiento |
| Jefe de Proyecto: | Karen Correa |
| Integrantes: | Karen Correa |

| FECHA DE SESIÓN: 03-10-2025 | ASISTENTES: Karen Correa |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | Redacción del documento de requisitos del sistema luego de reunión con el cliente (30-09-2025). |  |
| SUGERENCIAS | Revisar documento de requisitos junto al cliente. |  |
| TEMAS A RESOLVER | -Exponer dudas que quedaron pendientes sobre el proceso luego de la primera reunión con el cliente. -Establecer prioridad de los requisitos junto al cliente. |  |
| META O SPRINT | Documento de requisitos del sistema aprobado por el cliente. |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 06/10/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | -Finalizar y enviar documento de requisitos del sistema. -Realizar User Story Mapping. |
|  | TEMAS A TRATAR | Definir los módulos del sistema. |