BITÁCORA DE AVANCE -  Proyecto I (CC091)

| Grupo de taller | B |
| --- | --- |
| Nombre del grupo | SP-10 |
| Integrantes | Brandon Quispe German Castro Claudio Pinazo Daniela Poma Ayleen Humire |
| Semana de trabajo N° | 3 |
| 1) Trabajo realizado durante la última semana: |  |
| - Desarrollo de Entregables: Informe Inicial / Ayleen Humire, Daniela Poma, Claudio Pinazo: Se desarrolla el informe inicial del grupo, avanzando en los primeros puntos de este: Panorama General y Organización del personal. - Desarrollo de Entregables: Bitácoras y Carta Gantt / Ayleen Humire, Claudio Pinazo: Se emplean modificacion en la Carta Gantt, por una mejor organización. Sumando el avance de la bitácora semanal. - Fase de testeo del robot: Pruebas de Movilidad / Brandon Quispe: Desarrollo del código para el robot y testeo de direcciones - Programación del proyecto: Código principal / Brandon Quispe, German Castro: Ejecutan el código correspondiente para la funcionalidad del robot (transporte). Nota: Introduccion a GitHub/ Git / German Castro: Capacitación de como usar estas herramientas para después enseñárselas al grupo. |  |
| 2) Problemas encontrados y posibles soluciones: |  |
| - Errores de movilidad: El código presenta confusiones y errores, una posible solución sería revisar la estructura de la codificación. - Posibles faltas de piezas para el desarrollo: Pedir el “expansible” del Kit - Error de fabricación: Errores de construcción en la zona de ruedas, su solución sería añadir sostenedores para que las ruedas no se salgan de lugar. - Falta de continuación de Carta Gantt: Una posible solución es estar al tanto de las actividades y cambios que se hacen dentro del grupo. |  |
| 3) ¿El proyecto avanza según lo planeado? |  |
| Si, todos están concentrados en su labor, y sin mucha dificultad. |  |
| 4) ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana? |  |
| - Programación del Proyecto: Continuación y detector de errores/ Brandon Quispe, German Castro: Se detectarán errores en la codificación, e profundizarán en el desarrollo de este - Desarrollo de Entregables: Informe Inicial/ Daniela Poma, Claudio Pinazo, Ayleen Humire: Se finalizará el informe inicial. - Desarrollo de Entregables: Bitácora/ Ayleen Humire: Se entregara la bitácora de la semana 4. |  |