**BITÁCORA 01**

| CURSO: | Proyecto IV |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Sistema de administración de un laboratorio de ciberseguridad controlado |
| Jefe de Proyecto: | Scarlet Gavia Mondaca |
| Integrantes: | Scarlet Gavia Mondaca |

| **FECHA DE SESIÓN:**  **26-09-2025** | **ASISTENTES**:  Scarlet Gavia Mondaca | |
| --- | --- | --- |
| **DESARROLLO** | Se comienza el documento de requisitos, tomando en cuenta la primera y segunda reunión con el cliente.  Durante la semana se realiza el estudio de las instalaciones a los servidores.  Se revisan los servidores para ver en qué estado se encuentran y cuál es el contenido que se encuentra dentro de ellos.  Se comienza con la instalación de los sistemas operativos de los servidores, solo se logra habilitar el servidor con CentOS, se liberan los puertos de este mismo y se deshabilita el firewall. | |
| **SUGERENCIAS** | Se sugiere volver a hablar con el cliente para definirlos requisitos finales.  Reinstalar los sistemas operativos booteables para la instalación de los demás servidores. | |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Realizar consultas al cliente sobre el acceso del sistema. * Instalación de SO. * Configuraciones en los servidores. | |
| **META O SPRINT** | Completar las configuraciones iniciales de los servidores. | |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 03/10/2025 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | Scarlet Gavia Mondaca   * Instalar los SO. * Realizar las configuraciones correspondientes. |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Revisión de los requisitos. * Instalación final |

Nota: las bitácoras deben estar en formato word, y cargadas semanalmente en redmine