**BITÁCORA N°4**

|  |  |
| --- | --- |
| CURSO: | Proyecto 2 |
| PROYECTO: | Dispensador automático de comida para mascotas  |
| Jefe de Proyecto: | René Ayca |
| Integrantes: | Claudio Carvajal, Yazuska Castillo, Israel Tebes |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE SESIÓN:****13-10-2025** | **ASISTENTES**: |
| **DESARROLLO** | * Se grabo y se envió el video del escenario y la maqueta en el meta quest 3.
* Se empezó con la wiki del proyecto en el redmine.
* Se empezó a redactar el informe 1 del proyecto.
* Se empezó a testear con el rapsberry y sus sensores.
 |
| **SUGERENCIAS** | * Falta de conocimiento en los sensores seleccionados. Se propone investigar cada uno de los integrantes, la correcta funcionalidad de los sensores.
* Definir tiempos para poder cumplir con los tiempos de la Carta Gantt.
 |
| **TEMAS A RESOLVER** | * Estructurar el avance del informe.
* Buscar información adicional sobre los sensores que se puedan implementar en un futuro al proyecto.
* ¿Qué fechas definiremos para la Carta Gantt?
 |
| **META O SPRINT** | * Definir sensores a solicitar para el rapsberry.
* Avanzar con las estimaciones, objetivos, introducción, entre otras del informe 1.
 |
| **PRÓXIMA REUNIÓN** | **FECHA** | 20/10/2025 |
|  | **TAREAS Y RESPONSABLES** | * Encargados de la wiki: Israel Tebes – Yazuska Castillo
* Encargados del informe: Israel Tebes – Yazuska Castillo
* Encargados del rapsberry y sensores: René Ayca – Claudio Carvajal
 |
|  | **TEMAS A TRATAR** | * Wiki y Carta Gantt
* Informe 1
* Rapsberry
* Sensores
 |