BITÁCORA 6

| CURSO: | Proyecto 2 |
| --- | --- |
| PROYECTO: | Salvando a Nemo |
| Jefe de Proyecto: | Cristian Gutiérrez |
| Integrantes: | Cristian Gutiérrez, Dylan Flores, Joaquín Jelves, Cristóbal Hernández |

| FECHA DE SESIÓN: 21-10-2025 | ASISTENTES: Cristian Gutiérrez, Dylan Flores, Joaquín Jelves, Cristóbal Hernández |  |
| --- | --- | --- |
| DESARROLLO | - Se realizó la conexión y pruebas iniciales de la Raspberry Pi 4 con una computadora. - Se probaron los sensores del kit GrovePi. - Se avanzó en la elaboración del informe del proyecto. - Se completaron y actualizaron las bitácoras pendientes. |  |
| SUGERENCIAS | - Mejorar la arquitectura de la Raspberry Pi y seleccionar sensores adecuados para el proyecto. |  |
| TEMAS A RESOLVER | - Falta de sensores específicos para el entorno marino. - Falta de conocimientos específicos sobre la programación de la Raspberry Pi y la integración con sensores. |  |
| META O SPRINT | - Seleccionar y adquirir los sensores específicos para el entorno marino necesarios para el proyecto. |  |
| PRÓXIMA REUNIÓN | FECHA | 28/10/2025 |
|  | TAREAS Y RESPONSABLES | - Cristobal: Investigar sensores sumergibles, especificaciones y costos. - Joaquin: Realizar pruebas de software en Raspberry Pi 4 con sensores GrovePi y documentar. - Dylan: Investigar librerías Python para sensores en Raspberry Pi y preparar demostración. - Cristian: Elaborar cronograma para adquisición e implementación de nuevos sensores. |
|  | TEMAS A TRATAR | - Definir la arquitectura final del proyecto y la selección de sensores. |