UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería en Computación e Informática

# Plan de proyecto

# Semáforo Inteligente

Autor(es):

Tiara Canepa

Tomás Carvajal

Fernando Garrido

Profesor(es): Diego Aracena

Asignatura: Proyecto II

# Historial de Cambios

| Fecha | Versión | Descripción | Autor(es) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/10/2025 | 1.0 | Versión preliminar del formato | Tiara Canepa, Tomás Carvajal, Fernando Garrido |
| 27/10/2025 | 1.1 | Definir suposiciones y restricciones | Fernando Garrido |
| 28/10/2025 | 1.2 | Agregar sueldos y la tabla de contenidos | Tiara Canepa, Fernando Garrido |
| 28/10/2025 | 1.3 | Finalizar detalles sobre la parte 1 del informe | Tiara Canepa, Tomas Carvajal, Fernando Garrido |

# Tabla de contenidos

Historial de Cambios	1

Tabla de contenidos	2

1 - Panorama General	3

1.1 - Resumen del proyecto	3

Propósito	3

Alcance	3

Objetivos	3

Suposiciones del proyecto	4

Restricciones del proyecto	4

Planes de mitigación asociados	5

2 - Organización del proyecto	5

2.1 - Personal y entidades internas	6

2.2 - Roles y responsabilidades	6

2.3 - Mecanismos de comunicación	6

3 - Planificación de los procesos de gestión	7

3.1 - Planificación inicial del proyecto	7

Planificación de estimaciones	7

Costo del personal	8

Planificación de recursos humanos	9

3.2 - Lista de actividades	11

3.3 Tratamiento de Riesgos	12

Referencias	15

# 1 - Panorama General

## 1.1 - Resumen del proyecto

Este documento pretende describir el proyecto de Semáforo Inteligente, considerando su plan de avance, sus objetivos, la organización del equipo, y los costos asociados a su ejecución. Además, entrega un acercamiento a la naturaleza de su implementación de una forma accesible y que pueda ser entendida por la mayoría de las personas.

### Problema

En muchas ocasiones y lugares del país ocurren casos en donde peatones requieren cruzar la calle, pero los sistemas implementados actualmente no presentan la capacidad de adaptarse dinámicamente a las condiciones de tráfico.

Por esto, muchas veces los tiempos de espera son demasiado largos, y las personas tienden a arriesgarse a cruzar si ven que no hay un vehículo a la vista incluso si es que no se les ha dado el paso, lo que es extremadamente peligroso.

Por otro lado, el paso de vehículos puede verse obstruido por los sistemas de semáforos en cruces libres de personas; se genera congestión innecesaria en estos sectores posiblemente acumulable varias veces por cada uno de estos cruces. Se requiere entonces de una manera de hacer más eficiente este proceso, tanto para peatones como para conductores.

### Propósito

El proyecto permitirá construir un semáforo inteligente que gestione el flujo de peatones y vehículos de manera automática, optimizando los tiempos de espera en función del tránsito real detectado mediante sensores y cámaras.

Este sistema dinámico sería capaz de reducir la congestión vehicular y hacer más eficiente el paso de los peatones, reduciendo los tiempos muertos.

### Alcance

El sistema de software será capaz de:

- Detectar la presencia de peatones y vehículos en los cruces.

- Ajustar los tiempos de luz verde y roja según la demanda.

- Simular el comportamiento mediante un prototipo desarrollado en Unity, con posibilidad futura de implementación física utilizando una Raspberry Pi o microcontrolador similar. El proyecto abarca la programación del sistema de control, el modelado virtual, y la planificación para una posible maqueta física.

### Objetivos

Objetivo general: Implementar un sistema de señalización de tráfico dinámico que responda a los flujos de peatones y vehículos, dando preferencia donde sea necesario.

Objetivos específicos:

- Reducir los tiempos de espera innecesarios en intersecciones.

- Aumentar la seguridad peatonal mediante detección precisa.

- Implementar un sistema adaptable a diferentes entornos urbanos.

- Integrar sensores de movimiento y cámaras con un algoritmo de decisión eficiente.

### Suposiciones del proyecto

- Los sensores de movimiento y cámaras funcionarán correctamente dentro de las condiciones ambientales simuladas (sin lluvia ni exceso de luz).

- El entorno urbano simulado en Unity representará condiciones de tráfico realista para validar el algoritmo.

- Los peatones y vehículos se comportan de manera predecible dentro del prototipo (flujo controlado).

- El sistema podrá procesar datos en tiempo real sin latencia perceptible.

- Se contará con un equipo multidisciplinario (programadores, analista, diseñador 3D) durante todo el desarrollo.

- La comunicación entre componentes (semáforo, sensores y cámara) se realizará mediante protocolos simulados estables.

- El software de Unity y las herramientas de desarrollo permanecerán actualizadas y operativas durante todo el ciclo de trabajo.

### Restricciones del proyecto

- Los recursos financieros son limitados.

- La disponibilidad de hardware real (sensores, Raspberry Pi, LEDs, cables, etc.) dependerá del presupuesto y acceso en la Universidad de Tarapacá.

- El algoritmo de decisión estará limitado al control básico de luces según presencia de peatones o autos, sin predicción avanzada.

- El desarrollo se realizará en entornos locales (Unity, Visual Studio) sin conexión a servidores externos ni redes IoT reales.

- El análisis de riesgos se centrará en los factores más probables y con mayor impacto:

  - Tecnológicos: fallas de software o incompatibilidad de librerías.

  - Humanos: falta de experiencia o retrasos del equipo.

  - Organizacionales: cambios de roles o pérdida de información.

  - De tiempo: plazos subestimados o falta de pruebas suficiente

### Planes de mitigación asociados

- Respaldos semanales del código y modelo 3D.

- Versionado de proyecto en Drive o GitHub.

- Documentación diaria del avance y registro de pruebas.

- Asignación de tareas por fases con revisión semanal.

Plan alternativo (Plan B) en caso de fallos de sensores serán reemplazados por eventos simulados en Unity.

# 2 - Organización del proyecto

Esta sección del documento plantea la organización del equipo de trabajo. Define los roles, el personal involucrado y los mecanismos de comunicación que se usarán.

## 2.1 - Personal y entidades internas

El proyecto involucra los siguientes roles de trabajo:

- Líder de proyecto: Tiara Canepa

- Programadores: Tiara Canepa, Tomás Carvajal, Fernando Garrido

- Analistas e investigadores: Fernando Garrido

- Documentadores: Tiara Canepa

- Diseñadores: Tiara Canepa, Tomás Carvajal, Fernando Garrido

## 2.2 - Roles y responsabilidades

- Líder de proyecto: Encargado del control y supervisión del correcto avance del proyecto. Gestiona las fechas y los plazos de ejecución, y actúa como representante del equipo frente a autoridades y profesores.

- Programadores: Encargados de la implementación de software dentro del Raspberry Pi y fuera de él. Requieren del conocimiento técnico adecuado para tomar ventaja de las herramientas que se usarán.

- Analistas e investigadores: Encargados del diseño de la arquitectura del proyecto, además de la recopilación de información pertinente. Debe ser capaz de resolver los problemas que surjan en la implementación del proyecto y comunicar soluciones o alternativas eficientemente.

- Documentadores: Encargados del registro del avance del proyecto, lo que involucra un conjunto de bitácoras semanales, realización de informes, creación y mantención de la wiki, y todos los documentos necesarios.

- Diseñadores: Encargados de la realización del diseño del proyecto, sean los bocetos que visualizan su estructura física o los escenarios y modelos 3D digitales.

## 2.3 - Mecanismos de comunicación

- Whatsapp: Utilizado para comunicación inmediata entre los miembros del equipo, desde avisos de difusión hasta discusiones pertinentes al proyecto.

- Redmine: Plataforma de gestión del proyecto en donde viven todos los documentos y se publican sus tickets. También se utiliza el calendario para la planificación de plazos.

- Google Drive: Utilizado para la realización colaborativa de los documentos del proyecto. Se mantiene una carpeta para el fácil acceso de todos los miembros del equipo.

# 3 - Planificación de los procesos de gestión

## 3.1 - Planificación inicial del proyecto

El proyecto busca desarrollar un prototipo funcional de semáforo inteligente capaz de detectar peatones y adaptar su funcionamiento según el flujo vehicular.

### Planificación de estimaciones

Aquí se detallan los costos aproximados del proyecto:

Costo de Materiales

| Material | Costo |
| --- | --- |
| - Tarjeta micro SD con adaptador de 32gb | 7.990 |
| - Sensores/cableado | 4.990 |
| - Materiales de maqueta (cartón piedra, témpera, pinceles) | 5.990 |
| - Cajas de medicamentos | Recicladas |
| Costo total material | $ 18.970 clp |

Se dejan aproximadamente $10.000 del tope de $30.000 para gastos de posibles imprevistos.

### Costo del personal

| Nombre/Rol | Costo total |
| --- | --- |
| Tiara Canepa - Programadora principal | 381.000 clp |
| Tomás Carvajal/Fernando Garrido - Programador(es) de apoyo | 190.500 clp c/u |
| Tiara Canepa - Ensamblador | 300.000 clp |
| Fernando Garrido - Documentador | 200.000 clp |
| Tomás Carvajal/Tiara Canepa/Fernando Garrido - Diseño | 320.000 clp c/u |
| Costo total de personal | $ 2.222.000 clp |

Tabla 1. Costos asociados a los sueldos de los miembros del equipo.

### Software

En particular todo el software utilizado en el proyecto será o de naturaleza de código abierto (y por lo tanto de acceso libre), o gratuito mediante planes/licencias que no requieran de costos adicionales (gratis). Entre ellos:

- Visual Studio Code (editor de texto)

- Sistemas operativos basados en GNU/Linux

- Vim/Neovim, Nano (editores de texto CLI)

- Canva (software de presentaciones)

- Google Docs (creación de documentos)

### Planificación de recursos humanos

El rol que cumple cada miembro del equipo

Programadora principal: Tiara Canepa

Encargado de diseño de maqueta: Tomás Carvajal

Coordinador: Fernando Garrido

Constructor(es) de la maqueta: Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido

Tester(s) de Metaquest: Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido

| Cargos | Encargado(s) | Remuneración por horas de trabajo | Horas trabajadas semanales | Remuneración total (4 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de proyecto | Tiara Canepa | 8.150 | 9 | 1.173.600 |
| Encargado de diseño de maqueta | Tomás Carvajal | 2.000 | 7 | 224.000 |
| Coordinador | Fernando Garrido | 3.125 | 7 | 350.000 |
| Constructor(es) de la maqueta | Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido | 4.100 | 7 | 459.200 |
| Programador | Tiara Canepa | 5.200 | 7 | 582.400 |
| Tester(s) de Meta Quest | Tomás Carvajal, Tiara Canepa, Fernando Garrido | 1.100 | 4 | 70.400 |

Tabla 2. Cálculo de los sueldos del equipo.

## 3.2 - Lista de actividades

Figura 1. Carta Gantt del proyecto.

## 3.3 - Tratamiento de Riesgos

1.- Catastrófico

2.- Crítico

3.- Marginal

4.- Despreciable

| RIESGOS | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | NIVEL DE IMPACTO | ACCIÓN REMEDIAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración errónea de tiempo en el proyecto | 30% | 2 | Reasignar tareas y priorizar actividades críticas. |
| Fallo en la detección de peatones o vehículos por error de sensor | 40% | 3 | Probar previamente los sensores y documentar calibraciones. |
| Incompatibilidad entre dispositivos con raspberry | 25% | 2 | Estandarizar versiones de software, librerías y sistemas operativos, probar los módulos por separado antes de integrarlos y mantener una registro. |
| Pérdida de archivos o datos del proyecto | 20% | 3 | Realizar copias de seguridad semanales en Drive y respaldos locales para evitar pérdidas y registrar cambios |
| Falta de experiencia del equipo en integración IoT o Raspberry PI | 50% | 2 | Compartir documentación tecnológica y dividir tareas según habilidades del equipo, fomentar la colaboración interna. |

Tabla 3. Análisis de riesgos y sus acciones remediales correspondientes.

| RIESGO | ACCIONES REMEDIALES |
| --- | --- |
| Componentes que presenten fallos | Reorganizar entre el equipo para reemplazar los componentes defectuosos con la universidad o tener que sustentarlo nosotros. |
| Cambios en los requerimientos | Investigar de manera efectiva para poder implementar los nuevos cambios al proyecto. |
| Ausencia de integrantes | Comentarlo en los medios de comunicación establecidos en el grupo de proyecto, para poder reorganizar los puntos a completar. |
| Errores en la simulación o integración IoT | Realizar pruebas unitarias de cada componente (sensor , cámara, luces) antes de la integración final. Mantener un entorno de respaldo funcional para evitar pérdida de progreso. |
| Fallas en la comunicación del equipo | Establecer reuniones cortas de actualización y usar canales claros (Drive, WhatsApp, correo institucional) para reportar avances y problemas. |
| Problemas de compatibilidad entre herramientas | Estandarizar versiones de Python y librerías IoT utilizadas, documentar las configuraciones estables y mantener copias del entorno de trabajo. |

Tabla 4. Riesgos adicionales.

| TIPO DE RIESGO | INDICADORES POTENCIALES |
| --- | --- |
| Tecnología | Errores en la implementación de sensores o componentes Raspberry, incompatibilidad entre módulos, errores en la comunicación entre dispositivos o simulación inestable. |
| Personas | Dificultad para coordinar entre los integrantes debido a las diferencias de horario de asignaturas, falta de experiencia en programación IoT o comunicación no efectiva. |
| Organizacional | Falta de seguimiento semanal, cambios en la planificación sin previo análisis de impacto. |
| Requerimientos | Modificación del alcance inicial del proyecto como agregar sensores adicionales o nuevas funciones no planificadas |
| Estimación | Subestimación del tiempo requerido para integrar los sensores y probar el algoritmo, retraso en la depuración o la generación del informe final |

Tabla 5. Tipos de riesgos posibles y los signos que pueden indicar su ocurrencia.

# Referencias

Soret, P (2025) .“Son mucho más que simples luces que regulan el tráfico. Usan tecnologías como sensores, inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) para adaptarse en tiempo real a las necesidades del tránsito.”.

Semáforos Inteligentes:Innovación para ciudades modernas.

https://www.ilunion.com/es/blog-puntoilunion/semaforos-inteligentes-innovaciones

Descubre tu potencial de ingresos | Explora carreras profesionales bien remuneradas, sueldos y ofertas de empleo por sector y ubicación. (s.f) ,

https://cl.indeed.com/career/salaries

Setting up the Software | DEXTER INDUSTRIES (s.f),

https://www.dexterindustries.com/GrovePi/get-started-with-the-grovepi/setting-software